- АДМИНИСТРАЦИЯ КИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24 марта  2025 года               № 18

с. Кипцы

Об оценке  эффективности реализации муниципальной

программы  Кипецкого муниципального образования

«Ремонт,  содержание  автомобильных  дорог           в

границах  Кипецкого  муниципального образования

Екатериновского  муниципального  района  Саратовской

области на 2022 – 2024  годы»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,   Уставом  Кипецкого сельского поселения администрация  Кипецкого муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Кипецкого муниципального образования   «Ремонт, содержание автомобильных дорог           в границах Кипецкого муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024  годы»  (Приложение 1).

- Обнародовать настоящее постановление в установленных местах для обнародования.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).

Глава администрации

Кипецкого МО                                                               А.А. Петросян

Приложение 1                                                                                                                                                      к постановлению администрации

Кипецкого муниципального образования

от 24.03.2025 года № 18

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы  Кипецкого муниципального образования  «Ремонт, содержание автомобильных дорог           в границах Кипецкого муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024  годы»

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ  администрация     Кипецкого муниципального образования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития  Кипецкого  муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

Отчет об использовании бюджета поселения

на реализацию  муниципальной программы

«Борьба с геморрагической лихорадкой на территории Кипецкого муниципального образования»   за январь – декабрь 2024 года (нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Кассовое исполнение за январь-декабрь 2023 года |
| 1 | Муниципальная программа | «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Кипецкого муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы» за январь – декабрь 2024 года (нарастающим итогом с начала года)» | 4167000,0 | 3703100,0 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%,  где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф=3 703 100,00/ 4 167 000,00 х100%=89,0%

При исполнении данной программы были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2024 год выполнены. Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2024 год выполнены на 89  %. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

По итогам исполнения данной программы успешно выполнена значительная часть основных задач программы.